Приложение 1

Утверждено постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального района

Республики Татарстан №_______от__________

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятие | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение уполномоченным органом местного самоуправления технического задания. Заключение 3-х стороннего договора на разработку проекта внесения изменений в СТП в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» путем разработки схемы электроснабжения | С февраля по март 2019г | Рамазанов Э.Д. |
| 2 | Размещение проекта внесения изменений в СТП в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» путем разработки схемы электроснабжения муниципального района на ФГИС ТП. | В течении 5 рабочих дней с момента направления проекта разработчиком | Рамазанов Э.Д. |
| 3 | Утверждение проекта внесения изменений в СТП | В течении месяца с момента принятия положительного заключения Кабинетом Министров РТ на проект внесения изменений в СТП | Рамазанов Э.Д. |