| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН СОВЕТ Сабинского МУНИЦИПАЛЬНОГО района 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52 тел. 2-31-33, 2-31-44, факс (8262) 2-31-74 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Саба МУНИЦИПАЛЬ район СОВЕТЫ 422060, Татарстан Республикасы, Саба районы, Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт тел. 2-31-33, 2-31-44, факс (8262) 2-31-74 |
| --- | --- | --- |
| e-mail: saba@.tata.ru |

_________________							№_________

Р Е Ш Е Н И Е

В целях сохранения и восстановления жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства и формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, Совет Сабинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2009 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Р.М.Гасимова, первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.

Глава  Сабинского

муниципального района                                         Р.Н.Минниханов

Утверждена

решением Совета Сабинского

муниципального района

Республики Татарстан

от  _____2009 г. №____

Муниципальная адресная Программа по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

Сабинского муниципального района  Республики Татарстан на 2009 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2009 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Указ Президента Республики Татарстан от 14 ноября 2007 г. № УП-611 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан» |
| Основные разработчики Программы | Отдел инфраструктурного развития, отдел экономики и территориального развития Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Сабинском муниципальном районе. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: - привести жилищный фонд в соответствие с установленными нормативами; - внедрить ресурсосберегающие технологии. |
| Сроки реализации Программы | 2009 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 80711,0 тыс. рублей, в том числе: - средства Фонда – 39142,82 тыс. рублей; - средства бюджета Республики Татарстан- 35279,63 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 2253,0 тыс. рублей; - средства товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме – 4035,55 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение обязательств государства перед гражданами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда |

I. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- сохранение и восстановление жилищного фонда  муниципального района;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основными задачами настоящей Программы являются:

- обеспечение сохранности и повышение потребительских качеств жилищного фонда;

- приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами;

- снижение уровня износа жилищного фонда;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

II.  Перечень программных мероприятий

1) Организационные мероприятия:

- проведение в установленном порядке собраний собственников помещений для принятия решений о проведении работ по капитальному ремонту, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта и других условиях проведения капитального ремонта;

- обследование многоквартирных домов с согласованием актов обследования и дефектных ведомостей с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан;

- ежегодное адресное планирование, уточнение объемов работ;

- разработка предпроектной, исходно-разрешительной и проектной документации на объекты капитального ремонта и согласование указанной документации с Филиалом Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по Республике Татарстан;

- выбор в установленном порядке подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта;

- финансовое обеспечение Программы.

2) Правовое сопровождение Программы – разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы.

3) Технические мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов.

4) Мониторинг Программы:

- контроль выполнения мероприятий Программы, использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию;

- анализ и оценка результатов Программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета, собственников помещений.

Минимальный объем финансирования капитального ремонта составляет:

- за счет средств местного бюджета – не менее 50% от установленного для Республики Татарстан минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- за счет средств товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), или собственников помещений в многоквартирном доме – не менее 5% от общего объема финансирования капитального ремонта.

Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 80711,0  тыс. руб. (таблица 1), в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 39142,82 тыс. руб.;

- средства бюджета Республики Татарстан – 35279,63 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  2253,0  тыс. руб.;

- средства членов ТСЖ, собственников помещений – 4035,55 тыс. руб.

Финансирование программы осуществляется исходя из объемов потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (таблица 2).

Финансирование мероприятий по источникам финансирования

и годам реализации Программы

Таблица 1									             (тыс. руб.)

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего |
| --- | --- |
| Всего по Программе | 80711,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 39142,82 |
| Средства бюджета Республики Татарстан | 35279,63 |
| Средства местного бюджета | 2253,00 |
| средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений | 4035,55 |

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год

Таблица 2

| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта* | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт (замена мягкой и шиферной кровли на металлическую) металлической кровли, кв.м. | 11 156 | 15 431,681 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог.м., в том числе: | 9 764 | 8 908,740 |
| электроснабжения, пог.м. | 2 406 | 1 848,980 |
| теплоснабжения (отопления), пог.м. | 3 636 | 3 801,554 |
| газоснабжения, пог.м. | 396 | 447,486 |
| холодного водоснабжения, пог.м. | 1 871 | 1 458,342 |
| водоотведения (канализации), пог.м. | 1 455 | 1 352,378 |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт., в том числе: | 29 | 1 639,386 |
| холодного водоснабжения, шт. | 19 | 171,738 |
| теплоснабжения, шт. | 10 | 1 467,648 |
| Ремонт подвального помещения, кв.м. | 5 582 | 1 006,850 |
| Ремонт фасада, кв.м. | 19 134 | 3 452,823 |
| Утепление фасада, кв.м. | 18 323 | 48 682,195 |

* Рассчитываются на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов.

В ходе реализации настоящей Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут корректироваться по итогам выделения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета, выполнения муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

IV. Порядок реализации Программы

Порядок реализации настоящей Программы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющие организации представляют в установленном порядке отчет о выполнении мероприятий настоящей Программы.

Перечень, подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов,

включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта

| № п/п | Адрес | Общая площадь дома, кв.м. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сабинский муниципальный район |
| 1 | п.г.т.Б.Сабы, Вахитова, д.27 | 151.3 | 1461.342 |
| 2 | п.г.т.Б.Сабы, З.Юсупова, д.13а | 985.2 | 2656.278 |
| 3 | п.г.т. Б.Сабы, З.Юсупова, д.19 | 1264.9 | 2743.560 |
| 4 | п.г.т. Б.Сабы, Пионерская, д.4 | 901.2 | 2975.782 |
| 5 | п.г.т.Б.Сабы, Школьная, д.41 | 436.7 | 1666.364 |
| 6 | п.г.т. Б.Сабы, Школьная, д.48 | 904.4 | 2570.009 |
| 7 | п.г.т. Б.Сабы, Школьная, д.51 | 431.4 | 1902.093 |
| 8 | с.Б.Кибячи, Строителей, д.1 | 698.0 | 2801.790 |
| 9 | с.Шемордан, Азина, д.17 | 990.6 | 3378.273 |
| 10 | с.Шемордан, Газовиков, д.5 | 986.0 | 2740.332 |
| 11 | с.Шемордан, Железнодорожная, д.16 | 1454.3 | 1175.801 |
| 12 | с.Шемордан, Заводская, д.16 | 788.1 | 3586.666 |
| 13 | с.Шемордан, М.Горького, д.10а | 889.6 | 3421.274 |
| 14 | с.Шемордан, М.Горького, д.4а | 1659.2 | 6177.595 |
| 15 | с.Шемордан, М.Горького, д.8 | 801.1 | 2646.251 |
| 16 | с.Шемордан, Молодежная, д.17 | 1670.9 | 6105.962 |
| 17 | с.Шемордан, Советская, д.4 | 361.7 | 2229.022 |
| 18 | с.Шемордан, Строителей, д.1 | 1447.5 | 5180.212 |
| 19 | с.Шемордан, Строителей, д.10 | 1612.5 | 5526.137 |
| 20 | с.Шемордан, Строителей, д.9 | 1436.2 | 5594.539 |
| 21 | с.Шемордан, Строителей, д.8 | 1633.6 | 5657.384 |
| 22 | с.Шемордан, Ф.Карима, д.23 | 1709.4 | 6295.884 |
| 23 | с.Шемордан, Чапаева, д.6 | 456.4 | 2218.452 |
|  | Итого | 23670.2 | 80711.000 |

# Text boxes

О  муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  Сабинского муниципального района Республики Татарстан  на 2009  год