| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН СОВЕТ Сабинского МУНИЦИПАЛЬНОГО района 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52 тел. 2-31-33, 2-31-44, факс (8262) 2-31-74 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Саба МУНИЦИПАЛЬ район СОВЕТЫ 422060, Татарстан Республикасы, Саба районы, Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт тел. 2-31-33, 2-31-44, факс (8262) 2-31-74 |
| --- | --- | --- |
| e-mail: saba@tatar.ru |

_________________								№_________

Р Е Ш Е Н И Е

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 года № УП-611 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан» и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Совет Сабинского муниципального района РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Р.М.Гасимова, первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.

Глава Сабинского

муниципального района:                                                 Р.Н.Минниханов

Утверждена

решением Совета Сабинского

муниципального района

Республики Татарстан

от 19.02.2010 года №288

Муниципальная  адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Федеральный Закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Указ Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 года № УП-611 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан». |
| Основные разработчики Программы | Отдел инфраструктурного развития, отдел экономики и территориального развития Исполнительного комитета Сабинского муниципального района. |
| Цели Программы | - Предоставление финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственникам помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта; - Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Сабинском муниципальном районе; - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: - привести жилищный фонд в соответствие с установленными нормативами; - внедрить ресурсосберегающие технологии. |
| Задачи Программы | - Проведение активной агитационно-разъяснительной работы среди населения; - Разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы; - Обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; - Использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий. |
| Сроки реализации Программы | 2010 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 35 797,66 тыс. рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 27 744,14 тыс. рублей; - средства бюджета Республики Татарстан – 2 883,15 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 2 253,00 тыс. рублей; - средства товариществ собственников жилья или собственников помещений в многоквартирном доме – 2 917,37 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Сабинского муниципального района; - Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления ресурсов и узлами управления; - Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета осуществляет общий контроль за реализацией Программы. Отделы Исполнительного комитета организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль по реализации мероприятий Программы. |

- Характеристика проблемы

За период реализации на территории района Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон) в 2008 - 2009 годах:

- общий объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов составил 106,62 млн. рублей;

- произведен капитальный ремонт 46 многоквартирных домов общей площадью 49,35 тыс. кв. метров;

- жилищные условия улучшили 1 974 человек;

- количество многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья,  достигло 77.

Актуальность принятия Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

П. Основные цели и задачи, сроки реализации и планируемые показатели выполнения Программы

Основными целями Программы являются:

- предоставление финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

- сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Сабинском муниципальном районе.

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы среди  населения;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Программа будет реализована в 2010 году.

Реализация Программы должна обеспечить:

- безопасные и благоприятные условия проживания 394 граждан, проживающих в 7 многоквартирных домах общей площадью 8,72 тыс. кв. метров;

- оснащение многоквартирных домов 11 приборами учета и узлами управления коммунальных ресурсов.

III. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

- разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;

- проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды);

- ремонт кровли;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах средства долевого финансирования товариществ собственников жилья ил собственников помещений в многоквартирных домах сверх пределов минимального объема, установленного Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», могут использоваться на проведение работ не указанных в части 3 статьи 15 данного Федерального закона;

- контроль эффективности и качества выполнения капитального ремонта;

- приемка объектов в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;

- ведение единой информационно-аналитической системы «Мониторинг объектов ЖКХ»;

- ведение мониторинга реализации Программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

- информационное обеспечение Программы, обеспечение публичности, прозрачности проводимых процедур.

Таблица 1

Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов <*>

| Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | кв.метров | 4376 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | метров | 6799 |
| - электроснабжения | метров | 1157 |
| - теплоснабжения | метров | 3264 |
| - водоснабжения | метров | 1019 |
| - водоотведения | метров | 1359 |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | штук | 11 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах | кв.метров | 2857 |
| Утепление и ремонт фасадов | кв.метров | 8074 |
| Ремонт подъездов | кв.метров | 2010 |

<*> Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта (Таблица 2).

Таблица 2

Перечень, подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу

по проведению капитального ремонта.

| № п/п | Адрес | Общая площадь дома, кв.м | Итого, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Богатые Сабы, ул. З.Юсупова, 17 | 970,10 | 2 567 552,26 |
|  | п.г.т. Богатые Сабы, ул. Школьная, 68 | 344,0 | 1 277 881,50 |
| 2 | с. Шемордан, ул. Строителей, 2 | 1 555,10 | 6 284 081,47 |
| 3 | с. Шемордан, ул. Строителей, 5 | 1 556,40 | 6 284 080,75 |
| 4 | с. Шемордан, ул. Строителей, 6 | 1 500,10 | 6 284 081,50 |
| 5 | с. Шемордан, ул. Строителей, 7 | 1 531,60 | 6 284 081,52 |
| 6 | с. Шемордан, ул. Ф.Карима, 27 | 1 601,70 | 6 815 091,10 |

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) или собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 35 797,66 тыс.рублей, в том числе средства:

Фонда- 27 744,14 тыс. рублей;

бюджета Республики Татарстан – 2 883,15 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2 253,00 тыс. рублей;

ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме – 2 917,37 тыс. рублей.

Таблица 3

Объем

потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов <*>

| Наименование видов работ | Потребность в финансировании, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ремонт кровли | 7 550,30 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | 6 639,77 |
| - электроснабжения | 741,00 |
| - теплоснабжения | 3 687,22 |
| - водоснабжения | 940,05 |
| - водоотведения | 1 271,50 |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | 715,13 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах | 678,26 |
| Утепление и ремонт фасадов | 19 044,32 |
| Разработка проектной документации, в том числе проведение государственной экспертизы | 350,96 |
| Проведение технического надзора | 350,96 |
| Ремонт подъездов | 467,98 |
| Итого: | 35 797,66 |

<*> Рассчитан на основании потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программы по проведению капитального ремонта и сметной документации.

V. Условия включения многоквартирных домов в Программу

Условиями включения многоквартирных домов в Программу являются:

- наличие решений общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирном доме, предусмотренных Федеральным законом;

- наличие дефектных ведомостей, согласованных комиссиями в составе представителей Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, собственников помещений в многоквартирном доме, муниципальных образований, управляющих организаций;

- наличие сметной документации, составленной ресурсным методом.

В первоочередном порядке в Программу включаются многоквартирные дома при условии:

- наличия плана мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме;

- доли софинансирования капитального ремонта собственниками помещений более 5%.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с настоящей Программой приведен в Таблице 2.

VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком -координатором Программы, министерствами и ведомствами Республики Татарстан, органами местного самоуправления, ТСЖ и собственниками помещений, подрядными организациями.

Государственный заказчик – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан:

- рассматривает заявки, поданные муниципальными образованиями Республики Татарстан, и проверяет выполнение ими условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда (далее - предоставление финансовой поддержки);

- принимает решение о предоставлении муниципальному образованию Республики Татарстан финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджета Республики Татарстан или об отказе в предоставлении такой поддержки и направляет данное решение муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня его принятия;

- формирует на основании указанных решений сводную заявку по Республике Татарстан на предоставление финансовой поддержки;

- в течение семи календарных дней со дня получения средств Фонда и бюджета Республики Татарстан для проведения капитального ремонта многоквартирных домов принимает решение о распределении в порядке, установленном настоящей Программой, средств между муниципальными образованиями Республики Татарстан, включенными в Программу, и уведомляет их об этом;

- осуществляет мониторинг реализации Программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки на основе анализа представляемой органами местного самоуправления отчетности;

- готовит, направляет на утверждение Президенту Республики Татарстан и в Фонд и размещает на своем сайте отчет о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки и отчет Республики Татарстан о расходовании средств за отчетный период;

- размещает на своем сайте список многоквартирных домов, вошедших в настоящую Программу;

- осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта, в том числе путем разработки необходимых рекомендаций;

- организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль по реализации мероприятий программы;

- представляет отчеты о ходе реализации программы в Министерство экономики Республики Татарстан в установленном порядке ежеквартально, по итогам года и в Кабинет Министров Республики Татарстан, считаем возможным согласовать без замечаний и дополнений.

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан:

- рассматривает заявки ТСЖ, УО на предоставление финансовой поддержки;

- утверждает муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, разработанную с учетом установленных в соответствии с разделом VI настоящей Программы условий включения многоквартирных домов в Программу;

- формирует и направляет Государственному заказчику - координатору Программы заявку по муниципальному образованию на предоставление финансовой поддержки;

- представляет Государственному заказчику - координатору Программы копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

- в течение 14 дней со дня получения средств Фонда и бюджета Республики Татарстан принимает решение об их распределении и распределении средств, предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами, включенными в Программу;

- в течение 7 дней со дня принятия указанного решения, уведомляет ТСЖ в отношении которых принято такое решение, о его принятии с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома;

- определяет порядок выплаты ТСЖ или собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома;

- участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

- перечисляет средства на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящей программой, на счета ТСЖ, согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, предусмотренных на проведение работ по капитальному ремонту, не по назначению, а также в случае превышения утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома;

- осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- представляет Государственному заказчику - координатору Программы ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года - до 20 января отчеты о ходе реализации Программы, о расходовании средств и выполнении условий предоставления финансовой поддержки на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по формам, утверждаемым Государственным заказчиком - координатором Программы;

- создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации настоящей Программы по району в порядке, устанавливаемом государственным заказчиком - координатором Программы;

- оказывает методическую поддержку ТСЖ при составлении сметной документации;

- утверждает формы отчетов о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, предоставляемые ТСЖ.

ТСЖ, собственники помещений:

- подают заявку на участие в Программе;

- согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

- утверждают сметную документацию;

- финансируют проведение капитального ремонта в размере не менее 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом;

- заключают договоры с подрядными организациями;

- участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приемке в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

- представляют в Исполнительный комитет Сабинского муниципального отчеты о проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Министерство финансов Республики Татарстан обеспечивает финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан.

Органы государственной экспертизы проводят государственную экспертизу проектной документации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу.

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан:

- согласовывает дефектные ведомости производства работ капитального ремонта и муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

- осуществляет контроль за привлечением квалифицированных и добросовестных подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирного дома;

- ведет реестр недобросовестных подрядных организаций;

- принимает участие в приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляют: Государственный заказчик - координатор Программы; Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан; органы местного самоуправления; ТСЖ, собственники помещений в многоквартирных домах.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Программы осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг объектов ЖКХ» с использованием одного программно-технического комплекса.

VII. Информационное и методическое обеспечение Программы

Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности, доступности, полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы путем:

- регулярного освещения хода реформы и реализации Программы в районных средствах массовой информации - в газете, в том числе электронных); на районных студиях телевидения, на радиоканалах;

- создания специальных теле- и радиопрограмм для освещения вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

- поддержания в актуальном состоянии официального сайта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

- доведения до граждан ТСЖ путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов, включенных в Программу:

- привлеченных подрядных организациях для работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети "Интернет";

- планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- дате, времени, результатах приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

VIII. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется ТСЖ или специализированной организацией на основании договора с ними в соответствии с регламентом, установленным Государственным заказчиком - координатором Программы.

Критериями привлечения подрядных организаций являются:

- членство в саморегулируемой организации (далее - СРО), наличие необходимых допусков и разрешительных документов для выполнения работ по капитальному ремонту;

- опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

- положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- высокий уровень квалификации подрядной организации (деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность инженерно-технических работников);

- возможность выполнения работ по капитальному ремонту без привлечения субподрядчиков;

- применение прогрессивных материалов, конструкций, изделий и технологий выполнения работ по капитальному ремонту;

- наличие сертификата соответствия стандартам качества применяемых материалов и оборудования;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не нахождение подрядной организации как юридического лица в процессе ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении организации;

- не приостановление деятельности подрядной организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- согласие на предоставление информации, касающейся производственной деятельности подрядной организации;

- членство в общественных и профессиональных организациях;

- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

# Text boxes

Об утверждении муниципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год