Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	5

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	7

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	9

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	13

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения	17

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Тимершикского сельского поселения	20

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	22

1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	24

1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	29

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	30

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Тимершикского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Тимершикского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ТИМЕРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Тимершикского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Тимершикского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Мероприятиями Генерального плана Тимершикского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, предусматриваются следующие мероприятия:

- рекультивация территории недействующего машинно-тракторного парка филиала №6 «Мичан» ООО «Саба» вблизи с.Кзыл-Меша;

- рекультивация территории недействующей фермы КРС вблизи с.Мингер.

Территорию недействующей на сегодняшний день фермы КРС ООО «Булгар» возле д.Сабай генеральным планом предлагается для организации перспективных площадок для размещения объектов агропромышленного комплекса.

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Тимершикского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 1.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Тимершикском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кзыл-Меша | Территория недействующего МТП филиала №6 «Мичан» ООО «Саба» | рекультивация | га | 3,06 | - | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Мингер | Территория недействующей фермы КРС | рекультивация | - | - | - | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Сабай | Недействующая ферма КРС ООО «Булгар» | Перефункционирование под территорию перспективного развития объектов агропромышленного комплекса | га | 0,73 | - | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Тимершикского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Площадки нового жилищного строительства в с.Тимершик, с.Кзыл-Меша, д.Куюк, с.Мингер предусмотрены за пределами границы села.

В д.Сабай площадки нового жилищного строительства не предлагаются.

Увеличение общей площади жилого фонда Тимершикского сельского поселения произойдет на 24,29 тыс.кв.м, в том числе с.Тимершик – на 14,13 тыс.кв.м, в с.Кзыл-Меша – на 5,12 тыс.кв.м, в д.Куюк – на 2,28 тыс.кв.м, в с.Мингер – на 2,76 тыс.кв.м.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Тимершикском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 5,45 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Кзыл-Меша | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,82 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | д.Куюк | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,77 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | с.Мингер | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,98 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия:

-снос по ветхости детского сада на 40 мест в с.Тимершик на первую очередь;

- строительство детского сада на 60 мест в с.Тимершик на первую очередь (в рамках Долгосрочной концепции);

- снос по ветхости Тимершикской средней школы и реорганизация Сабаевской начальной школы на 1-ую очередь (реорганизация школы связана, прежде всего, с сокращением численности детей школьного возраста);

- строительство общеобразовательной школы на 160 мест в с.Тимершик (в рамках Долгосрочной концепции) на первую очередь;

-организация кружков детского творчества при школах на 256 мест на первую очередь;

- строительство офиса врача общей практики в с.Тимершик (в рамках Долгосрочной концепции) на первую очередь;

- капитальный ремонт Сабайского ФАП на первую очередь;

- капитальный ремонт Тимершинского СДК и Кзыл-Мешинского СДК с библиотеками на первую очередь;

- строительство спортзала при новой школе в с.Тимершик на первую очередь;

- размещение плоскостных сооружений в с.Мингер, д.Куюк и д.Сабай;

- размещение предприятий бытового обслуживания в с.Тимершик;

- размещение предприятий торговли в населенных пунктах.

- размещение участкового пункта полиции в с.Тимершик (встроенный в жилой дом);

- размещение отделения банка.

Иных мероприятий по развитию и размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на территории Тимершикского сельского поселения, в связи с отсутствием потребности, генеральным планом не предусмотрено.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Тимершикском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковые пункты полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | жилой дом, совмещенный с участковым пунктом полиции | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | детский сад | снос по ветхости | мест | 40 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Тимершик | детский сад | новое строительство | мест | - | 60 | + |  | Долгосрочная концепция |
| 3 | с.Тимершик | СОШ | снос по ветхости | мест | 220 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | д.Сабай | НОШ | реорганизация | мест | 6 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | с.Тимершик | общеобразовательная школа | новое строительство | мест | - | 160 | + |  | Долгосрочная концепция |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | офис врача общей практики | новое строительство | посещений в смену | - | 20 | + |  | Долгосрочная концепция |
| 2 | д.Сабай | Сабайский ФАП | капитальный ремонт | посещений в смену | 7 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимершик-ское СП | предприятия бытового обслуживания | новое строительство | рабочие места | - | 16 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | Тимершинский СДК | капитальный ремонт | мест | 300 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Кзыл-Меша | Кзыл-Мешинский СДК | капитальный ремонт | мест | 200 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | Тимершинская библиотека | капитальный ремонт | экземпля-ров | 9193 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Кзыл-Меша | Кзыл-Мешинская библиотека | капитальный ремонт | экземпля-ров | 4039 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимершик-ское СП | кружки детского творчества при школах | новое строительство | мест | - | 256 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | спортзал общеобразовательной школы | новое строительство | кв. м. | - | 162 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Куюк | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 289 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Мингер | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 454 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | д.Сабай | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 125 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Тимершик | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 166 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с. Кзыл-Меша | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 27 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | д. Куюк | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 19 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | с. Мингер | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 40 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Тимершик | Отделение банка | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Тимершикского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Тимершикское сельское поселение, согласно Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района, входит в Сабинскую туристско-рекреационную зону.

Сабинская туристско-рекреационная зона – полифункциональная зона местного значения как зона концентрации историко-культурного наследия, сети религиозных объектов, мест бытования народных художественных промыслов, привлекательных природных территорий (лесов, родников), сети спортивных, спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов, объектов кратковременного отдыха с перспективами расширения сети спортивно-развлекательных объектов. Данная зона предназначена для реализации потребностей туристов и населения в следующих видах рекреации и туризма: культурно-познавательного, археологического, экскурсионного, экскурсионно-религиозного, этнографического, спортивного, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного туризма и туризма выходного дня.

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Сабинского района в целом выступает пгт Богатые Сабы, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с. Сатышево, Измя, также в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать села Тимершик, Мингер, Шикши, Кзыл-Меша, Старый Мичан, Юлбат, деревни Чабки-Сабы, Тнекеево, Куюк, поселок Калатау. Для привлечения туристов на территорию данной зоны и равномерного территориального их распределения необходимо обеспечить предоставление качественных туристических и сервисных услуг. Повышение уровня существующей сети туристско-привлекательных объектов, создание инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма путем восстановления объектов культурного наследия, популяризации народных художественных промыслов, организации фестивалей, праздников и других событийных мероприятий, создание и расширение сети спортивных, спортивно-оздоровительных, спортивно-развлекательных объектов, благоустройство и расширение сети обслуживающих объектов позволит расширить спектр реализуемых туристических услуг.

В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяется Туристско-рекреационная подзона «Богатые Сабы», формируемая на базе существующего административного центра муниципального района пгт Богатые Сабы и ряда близлежащих населенных пунктов и территорий, используемых в рекреационных целях, с участием существующей сети музейных, религиозных учреждений, спортивно-оздоровительных, спортивных, спортивно-развлекательных объектов, рекреационных объектов (пансионата (профилактория) «Надежда», зоны отдыха «Сабантуй», благоустроенных родников). Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района для активизации туристско-рекреационной деятельности в районе и формирования центра туризма и рекреации предлагается:

- реставрация, реконструкция, капитальный ремонт и дальнейшее сохранение объектов культурного наследия, в основном памятников градостроительства и архитектуры;

- улучшение условий деятельности культурно-познавательных объектов за счет строительства отдельного здания для Сабинского краеведческого музея, формирование сети культурно-развлекательных объектов за счет строительства культурно-развлекательного комплекса с кинотеатром;

- создание условий для возрождения народных художественных промыслов с перспективами развития производства сувенирной продукции и популяризации их путем организации фестивалей, праздников, выставок и других мероприятий;

- расширение сети спортивно-оздоровительных объектов за счет строительства Спорткомплекса с бассейном, сети спортивных и спортивно-развлекательных объектов путем строительства ипподрома, комплекса стендовой стрельбы рядом с существующей зоной отдыха населения пгт Богатые Сабы;

- организация, благоустройство рекреационных территорий (парков, родников и др.) в пгт Богатые Сабы, Мингер;

- усовершенствование и развитие сети объектов обслуживания отдыхающих и туристов, в частности расширение сети предприятий питания в пгт Богатые Сабы.

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района предлагается организация экскурсионно-религиозного и этнографического маршрута местного значения «Религия и быт татарского народа».

Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут местного значения «Религия и быт татарского народа» как маршрут культурно-познавательного и религиозного плана предлагается организовать на базе многочисленных мечетей и населенных пунктов, в которых исторически присутствовали или на сегодняшний день представлены различные виды промыслов. Данный маршрут позволит территориально охватить практически весь район благодаря разбросу по территории района мест бытования народных промыслов и практически повсеместному размещению религиозных объектов. Маршрут предлагается организовать по следующим населенным пунктам: пгт Богатые Сабы, с. Юлбат, с. Кильдебяк, п. Лесхоз, с. Измя, с. Шемордан, с. Тимершик, с. Мингер, с. Старый Мичан и другие, что позволит охватить все туристско-рекреационные зоны и локальный центр туристско-рекреационной системы Сабинского района. Предлагаемый маршрут может быть также реализован в виде отдельных маршрутов в радиальных направлениях от пгт Богатые Сабы, посвященных отдельным видам промысла, истории их возникновения и развития на территории Сабинского района и Заказанья.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Тимершикского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Тимершикском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимершикское СП | Сабинская туристско-рекреационная зона | Разработка маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП, с. Мингер | Исторический родник «Атау» | Благоустройство родника | объект | 1 | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа» | Разработка маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | Тимершикское СП | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Тимершикского СП |

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Тимершикского сельского поселения:

- реконструкция участка автодороги, проходящего по территории Тимершикского сельского поселения «Казань-Шемордан»;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги VI категории «Тимершик-Большой Шинар»-Сабай»;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги VI категории  «Подъезд к МТП у д.Куюк»;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги VI категории  «Подъезд к животноводческой ферме к д.Куюк»;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги VI категории  «Подъезд к животноводческой ферме к д.Тимершик»;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги VI категории  «Подъезд к пансионату «Надежда»;

- новое строительство автодороги V категории  «Подъезд к проектируемому Сабинскому полигону ТБО 2»;

- новое строительство автодороги IV категории «Подъезд к площадке жилищного строительства у с.Мингер»;

- строительство мостовой переход через р.Меша у с.Мингер.

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимершикское СП | «Тимершик-Большой Шинар»-Сабай» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 1,3 | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП | «Казань-Шемордан» | реконструкция | км | 1,8 | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимершикское СП | «Подъезд к животноводческой ферме к д.Куюк» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 0,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | Тимершикское СП | «Подъезд к животноводческой ферме к д.Тимершик» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 0,4 | - | + |  | Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | Тимершикское СП | «Подъезд к МТП у д.Куюк» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 0,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | Тимершикское СП | «Подъезд к пансионату «Надежда» | строительство (устройство асфальтобетон-ного покрытия) | км | 0,2 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 5 | Тимершикское СП | «Подъезд к проектируемому Сабинскому полигону ТБО 2» | новое строительство | км | - | 0,46 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 6 | Тимершикское СП | «Подъезд к площадке жилищного строительства у с.Мингер» | новое строительство | км | - | 0,15 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| Искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тимершикское СП | мостовой переход через р.Меша у с.Мингер | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Тимершикского сельского поселения

Генеральным планом Тимершикского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Тимершик, с.Кзыл-Меша, д.Куюк, с.Мингер.

В границу с.Тимершик предлагается включение участков общей площадью 5,63 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу с.Кзыл-Меша предлагается включение участков общей площадью 3,02 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу д.Куюк предлагается включение участков общей площадью 1,89 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу с.Мингер предлагается включение участков общей площадью 5,45 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Тимершикском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тимершик | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 5,63 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 2 | с.Кзыл-Меша | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 3,02 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 3 | д.Куюк | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 1,89 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |
| 4 | с.Мингер | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 5,45 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В связи с этим Генеральным планом Тимершикского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и утвержденных программ в области экологического развития Республики Татарстан

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения, предлагаемых к реализации в Тимершикском сельском поселении, представлены в таблице 1.10.1

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Проведение шумозащитных мероприятий на границе с жилой застройкой на участке дорог «Богатые Сабы-Тимершик-Верхний Симет-Алан», «Казань-Шемордан» в с. Тимершик, д. Куюк | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Рекультивация территории свалок ТБО | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Перефункционирование территории жилой застройки по мере физизноса, расположенной в СЗЗ кладбищ с сел Тимершик, Куюк и д. Сабай, с последующей организацией озеленения специального назначения | строительство |  | + |
| Проведение мероприятий по сокращению размера санитарно-защитной зоны скотомогильников, расположенных на территории сельского поселения | организационное мероприятие | + |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории СЗЗ фермы КРС, конного двора и МТП до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | + |  |
| Организация системы озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения | строительство | + | + |
| Благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных, водоохранных зон, санитарных разрывов | строительство | + | + |

## 1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Тимершинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 | организационное | организационное | 2013 | 2020 |  | МП | с. Кзыл-Меша | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,5 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Кзыл-Меша | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,6 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | д. Сабай | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Тимершинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 120 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Тимершик | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Тимершик | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Тимершик | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Тимершик | Генеральный план сельского поселения |  |
| 5 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 6 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Тимершинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 14шт. | организационное |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 14шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 7шт. | строительство |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 7шт. | строительство |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Тимершинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,40 км. | строительство | Новое строительство | 2019 | 2020 |  | МП | с. Тимершик | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |
| 2 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 1,20 км. | строительство | Новое строительство | 2019 | 2020 |  | МП | д.Куюк | Генеральный план сельского поселения | 1,32 |

## 1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Таблица 1.12.1

Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Тимершикском сельском поселении на период 2012-2035 гг.

| Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2020-2035 гг.) |  |
| Тимершикское сельское поселение | Система оповещения в населенных пунктах | Установка систем оповещения | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского сельского поселения |
|  | Пожарные пирсы | Обустройство пожарного пирса | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Тимершикского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Тимершикского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Тимершикского сельского поселения, в т.ч.: | 8267,4 | 100 | 8267,4 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 429,03 | 5,2 | 445,02 | 5,4 |
| с.Тимершик | 188,51 | 2,3 | 194,14 | 2,3 |
| с.Кзыл-Меша | 83,42 | 1,0 | 86,44 | 1,0 |
| д.Куюк | 41,54 | 0,5 | 43,43 | 0,5 |
| с.Мингер | 74,92 | 0,9 | 80,37 | 1,0 |
| д.Сабай | 40,64 | 0,5 | 40,64 | 0,5 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 24,7 | 0,3 | 25,2 | 0,3 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 90,31 | 1,1 | 86,52 | 1,0 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы) | 7314,1 | 88,5 | 7307,99 | 88,4 |
| Земли лесного фонда | 120,3 | 1,5 | 120,3 | 1,5 |
| Природные территории, в т.ч.: | 105,9 | 1,3 | 105,9 | 1,3 |
| - древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 64,7 | 0,8 | 64,7 | 0,8 |
| - под поверхностными водными объектами | 41,2 | 0,5 | 41,2 | 0,5 |
| Озеленение вдоль дорог | 0 | 0,0 | 22,6 | 0,3 |
| Территории специального назначения (кладбища) | 16,9 | 0,2 | 16,9 | 0,2 |
| Иные территории | 166,16 | 2,0 | 136,97 | 1,7 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Тимершикского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 1576 | 1556 | 1556 |
|  | с.Тимершик | чел. | 810 | 790 | 790 |
|  | с.Кзыл-Меша | чел. | 339 | 321 | 321 |
|  | д.Куюк | чел. | 144 | 148 | 148 |
|  | с.Мингер | чел. | 218 | 233 | 233 |
|  | д.Сабай | чел. | 65 | 64 | 64 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 37,09 | 45,86 | 61,38 |
|  | с.Тимершик | тыс.кв.м | 17,77 | 23,68 | 31,90 |
|  | с.Кзыл-Меша | тыс.кв.м | 7,76 | 9,54 | 12,88 |
|  | д.Куюк | тыс.кв.м | 3,41 | 4,15 | 5,69 |
|  | с.Мингер | тыс.кв.м | 5,98 | 6,32 | 8,74 |
|  | д.Сабай | тыс.кв.м | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 8,77 | 15,52 |
|  | с.Тимершик | тыс.кв.м | - | 5,91 | 8,22 |
|  | с.Кзыл-Меша | тыс.кв.м | - | 1,78 | 3,34 |
|  | д.Куюк | тыс.кв.м | - | 0,74 | 1,54 |
|  | с.Мингер | тыс.кв.м | - | 0,34 | 2,42 |
|  | д.Сабай | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 23,5 | 29,5 | 39,4 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 111 | 131 | 131 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 71 | 131 |
|  | - новое строительство |  | - | 60 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 60 | 286 | 286 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 30 | 286 |
|  | - новое строительство |  | - | 256 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 379 | 313 | 313 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 153 | 313 |
|  | - новое строительство |  | - | 160 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 49 | 42 | 42 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 22 | 42 |
|  | - новое строительство |  | - | 20 | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 790 | 790 | 790 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 790 | 790 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч.: | тыс.экз. | 19,37 | 19,37 | 19,37 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 19,37 | 19,37 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 785 | 740 | 740 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 578 | 740 |
|  | - новое строительство |  | - | 162 | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 6962 | 7830 | 7830 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 6962 | 7830 |
|  | - новое строительство |  | - | 868 | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 214 | 466 | 466 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 214 | 466 |
|  | - новое строительство |  | - | 252 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: | раб. место | - | 16 | 16 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 16 |
|  | - новое строительство |  | - | 16 | - |
| 3.11 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Отделения банков, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.13 | Полиция, в т.ч.: | человек | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 25,0 | 25,61 | 25,61 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 1,7 | 2,31 | 2,31 |